|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **成员** | **本周工作情况（8.12—8.18）** | **完成情况** |
| 喻忠峰 | 1. 完善首页与12个产品页面界面设计； 2. 完成12个产品后台数据库分类标准确定； 3. 完成18个产品查询流程图； 4. 完成4个栏目服务流程图 5. 完成金融用户产品发布流程图； 6. 完成企业用户产品发布流程图； 7. 管理系统功能文档优化； 8. 招募技术开发人员，确保项目开发进度； 9. 编写项目合作协议书； 10. 编制项目整体进度计划表； | 1. 完成首页与7个产品 2. 完成7个产品 3. 完成 4. 完成 5. 完成 6. 完成 7. 完成 8. 招募3个新成员 9. 完成 10. 完成 |
| 吴欣 | 1. 完善债券产品页面界面设计； 2. 确定债券产品后台数据库分类标准； | 1. 完成 2. 完成 |
| 宋飞、李成名 | 1. 开发表结构 | 1. 完成 |
| **成员** | **下周工作计划（8.19—8.25）** | **备注** |
| 喻忠峰 | 1. 完善5个产品及4个栏目服务页面界面设计； 2. 完成5个产品后台数据库分类标准确定； 3. 完成登陆后信息管理页面界面设计； 4. 招募前台技术开发人员； |  |
| 宋飞 | 1. 编制项目技术开发计划； 2. 搭建GitHub 协作开发环境 3. 编写Github 操作文档 4. 定制开发规范 5. 项目工程，新增mybatis部分 |  |
|  |  |  |