**项目整体计划进度表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **进度** | 8月 | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | |
| 11—20 | 21—31 | 1—10 | 11—20 | 21—30 | 1—10 | 11—20 | 21—31 | 1—10 | 11—20 | 21—30 | 1—10 | 11—20 | 21—31 |
| 需求功能设计与前台业务流程设计优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页面设计与数据库分类标准设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术开发 |  | 每个人以把一个产品分析透彻，从首页上各个产品的模块，到后面的具体一个产品的多级目录，  开发考虑以下问题：  1.表结构怎么设计，怎么拆分表  2.你要开发的产品表的需求是否明确，能否设计出表结构，如果不能请速度找产品确认具体的信息  3.考虑从首页到各个产品的具体的跳转流程，看看你设计的表结构能否支持  4.考虑后台管理的部分，你拆分的表之间能否支持后台管理的增删改  5.github里面的表结构设计第一个sheet的公共表部分，  分类表，导航表，文字信息表，上传表，知道自己怎么用  产品考虑以下问题   1. 后台管理的设计，这个可以与李成名联系，他在这方面有一定的经验。用AXUERE 做出原型   2确认现在的18种产品效果图中的产品的详细信息是否完整。由于技术要开始做，请优先考虑：理财产品、储蓄产品、股票产品、外汇产品  、金融城首页 这几种，别的优先级都排在后面  页面开发人员：  首页中的 理财产品、储蓄产品、股票产品、外汇产品优先做出来  理财产品、储蓄产品、股票产品、外汇产品的具体产品的页面做出来  后台管理做出来  技术有问题找 宋飞  产品请找 喻忠峰  页面有问题找 李成名  大家按照GITHUB中 开发计划中的任务分配来开发。  楚宗志  理财产品  魏贺龙  储蓄产品  陆骏  股票产品  黄鑫  外汇产品  树志平  金融城首页  宋飞  增加mybatis 自动生成mapper部分  Freemarker 公共页面的拆分  解决开发人员遇到的问题  开发个人考虑这几个问题。  另外产品上的问题，请后端和前端的开发多和产品沟通确认，确保信息的正确性，避免返工，实现难度和产品效果要均衡，功能要完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息渠道收集与信息编辑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员招募 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网站测试上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司注册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务运营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**项目技术开发计划进度表**